**Protokoll**

**Wir haben...**

* **... den Raspberry erfolgreich aufgesetzt**
* **... eine Remote Desktop Verbindung hergestellt**
* **... einen Node Js Server aufgesetzt**
* **... die Kamera zum Laufen gebracht**
* **... mit der Website angefangen**

**Wir Arbeiten an ...**

* **... der Website für/mit Chart js**
* **... Test und Programmierungen mit der Kamera**

**Zeitplan:**

**Wir haben unseren ersten Punkt „**Bis 18.3 Raspberry einrichten**“, pünktlich abgeschlossen und haben Pünktlich mit Punkt 2 „**24.3 Abgabe Beginn des Developments**“, begonnen.**

**Unser Team ist etwas langsamer da:  
50 % unseres Teams selten oder nie, da sind.  
  
Screenshots:**



